Załącznik Nr 5 do SIWZ

Projekt umowy Nr DGZ. .........................

Zawarta w dniu ........................................... w Dobrym Mieście

pomiędzy

Gminą Dobre Miasto z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14, reprezentowaną przez ............................................... - .............................................

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................................... uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie .......................................................  Nr ..................................... z dnia ................  reprezentowanym przez: ................................... - ...........................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę drogi i chodników w Dobrym Mieście wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz projektem organizacji ruchu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę:

  - Drogi i chodników,

  - Sieci kanalizacji deszczowej,

  - Oświetlenia ulicznego,

na ulicy Kopernika o długości ok. 560 mb, według załącznika graficznego do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji rozwiązania technicznego, uwzględniając następujące dane:

- wjazdy – kostka polbrukowa 8 cm na podsypce z chudego betonu lub tłucznia grubość 12-15 cm,

- jezdnia - kostka polbrukowa 8 cm na podsypce piaskowej wyrównawczej, podbudowie betonowej i podsypce piaskowej,

- chodnik – kostka polbrukowa 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- należy przewidzieć jako podstawę - wjazd oraz wejście piesze na każdą z posesji wchodzących w zakres opracowania.

- Koncepcję rozwiązania technicznego należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

- Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych,

- Mapę własnościową terenu z wykazem właścicieli, numerami i granicami działek w granicach opracowania – 1 szt.,

- Niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia,

- Techniczne badanie podłoża gruntowego do celów projektowych,

- Projekt budowlano – wykonawczy (wszystkie branże) – 5 szt.,

- Kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) – 2 szt.,

- Przedmiar robót – 5 szt.,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (wszystkie branże) – 5 szt.,

- Wypis i wyrys z planu miejscowego,

- Projekt organizacji ruchu,

- Projekt planu zagospodarowania terenu,

- Fakultatywnie raport oddziaływania na środowisko.

  - Każdy kompletny egzemplarz dokumentacji należy złożyć w odrębnych teczkach.

  - Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć na nośniku elektronicznym.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.) oraz  przepisami rozporządzenia:

  - Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź. zm.),

  - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Zamawiający pisemnie upoważni Wykonawcę do występowania we wszystkich czynnościach prawnych związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu zadanie będące przedmiotem umowy w terminie do dnia 20 lutego 2009r.

- Zamawiający dokona odbioru dostarczonej dokumentacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z winy Wykonawcy z powodu jego wadliwego wykonania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia tych  wad, wyznaczając odpowiedni termin.

- Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest równoważne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

- netto: .................. zł. (słownie: ....................................................................................... zł.)

- brutto: ................. zł. (słownie: ....................................................................................... zł.)

- Podstawę do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w (nazwa banku) Nr (numer konta Wykonawcy).

§ 5.

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1.   Zamawiający zapłaci karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości

10% wynagrodzenia umownego netto;

2.  Wykonawca zapłaci karę umowną:

a) w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy,

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności  Wykonawcy.

§ 6.

  - Wykonawca wyznacza Pana ........................................ do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejsza umową.

  - Zamawiający wyznacza Pana ............................... do koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 7.

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej dokumentacji technicznej, zaś Zamawiający będzie miał prawo do jej używania i sporządzania kopii jedynie do celów związanych z realizacją projektowanych robót, bez dodatkowej zgody Wykonawcy.

§ 8.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferowanej brutto tj. kwotę w wysokości ....................... zł.(słownie: .............................)  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ..........................................

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Uznanie przez Zamawiającego należytego wykonania, o którym mowa w ust. 3 nastąpi z dniem, z którym decyzja o pozwoleniu na budowę ulic i chodników, stała się ostateczna.

§ 9.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, nie mają zastosowania postanowienia § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie protokół inwentaryzacyjny wykonanej części przedmiotu zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca a trzy Zamawiający.

Zamawiający             					        Wykonawca