Załącznik nr 7  do Sprawozdania  Burmistrza

Morąga z wykonania budżetu

Gminy Morąg za  2004r

Realizacja zadań inwestycyjnych  zaplanowanych

na  2004r wg stanu  na 31.12.2004r

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania Inwestycyjnego | Planowane wydatki w 2004r | Wyk na 31.12.04 | % wyk. | Zobowiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01010 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zlewni A1+B Gmina Morąg w tym: Zadanie nr 1 Kretowiny – Bogaczewo Zadanie nr 2 Niebrzydowo | 45 827 21 960 | 23 874 21 960 | 52,10 100,00 | 1 295 |
|  |  | Rozbudowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami Niebrzydowo- kolonia | 5 687 | 5 687 | 100,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Jędrychówko – I etap /2003-2005/ | 4 500 | 4 500 | 100,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z modernizacją oczyszczalni ścieków we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej | 426 | 254 | 59,62 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Gubity /2003-2005/ | 24 200 | 24 199 | 100,00 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zawroty – Bramka – Silin – Jędrychówko /2003-2005/ | 840 740 | 627 924 | 74,69 |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jurecki Młyn oraz kanalizacji tłocznej Jurecki Młyn – Morąg /lata 2003-04/ | 287 010 | 287 009 | 100,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej kompleksu działek w Bogaczewie /działki byłego OW „Kormoran” i przyległe –wykonanie dokumentacji technicznej /lata 2003-04/ | 2 688 | 2 688 | 100,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka /kolonia/- wykonanie dokumentacji technicznej | 12 200 | 12 200 | 100,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno / kolonia/ - wykonanie dokumentacji technicznej | 17 080 | 17 080 | 100,00 |  |
|  |  | Zasilenie energetyczne przepompowni ścieków Zawroty – Morąg | 38 600 | 30 816 | 79,83 | 5 050 |
|  |  | Budowa studni wierconej we wsi Złotna /kolonia/ | 13 000 | 13 000 | 100,00 |  |
| 010 | RAZEM | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 313 918 | 1 071 191 | 81,53 | 6 345 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do parku od ul. 11-go Listopada | 30 000 | 29 960 | 99,87 |  |
|  |  | Modernizacja ulic Kolonia Warszawska – wykonanie dokumentacji technicznej | 91 000 | 90 524 | 99,48 |  |
|  |  | Modernizacja i budowa nowych ulic Kolonia Robotnicza –wykonanie dokumentacji technicznej | 81 000 | 81 179 | 100,22 |  |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej we wsi Jędrychówko | 215 000 | 215 249 | 100,12 |  |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Łącznie | 27 000 | 24 970 | 92,48 |  |
|  |  | Modernizacja dróg gminnych w Łącznie /lata 2003-04/ | 404 884 | 404 884 | 100,00 |  |
|  |  | Ciąg pieszo – rowerowy od ul. Topolowej do cmentarza Dury /lata 2003-05/ | 40 500 | 39 650 | 97,90 |  |
|  |  | Modernizacja ul. Malinowej /lata 2003-04/ | 142 052 | 141 992 | 99,96 |  |
|  |  | Modernizacja drogi Boguchwały Tątławki /lata 2003-06/ | 12 500 | 12 500 | 100,00 |  |
| 600 | RAZEM | Drogi publiczne gminne | 1 043 936 | 1 040 908 | 99,71 |  |
| 700 | 70095 | Adaptacja budynku na lokale socjalne Morąg ul. Przemysłowa 7A /lata 2003-05/ | 120 400 | 19 520 | 16,21 |  |
|  | RAZEM | Gospodarka mieszkaniowa | 120 400 | 19 520 | 16,21 |  |
| 710 | 71035 | Modernizacja cmentarza –wykonanie alejki z kostki brukowej | 15 000 | 0 | 0 | 11 686 |
| 710 | RAZEM | Działalność usługowa | 15 000 | 0 | 0 | 11686 |
| 750 | 75022 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup kserokopiarki/ | 15 000 | 15 000 | 100,00 |  |
|  | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /sprzęt komputerowy/ | 50 000 | 50 069 | 100,14 |  |
| 750 | RAZEM | Administracja publiczna | 65 000 | 65 069 | 100,11 |  |
| 754 | 75412 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przystosowanie samochodów na potrzeby OSP | 111 600 | 111 601 | 100,00 |  |
| 754 | RAZEM | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 111 600 | 111 601 | 100,00 |  |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku – wykonanie dokumentacji technicznej | 3 500 | 3 500 | 100,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja SP nr 2 w Morągu, docieplenie dachu i ścian budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji ciepłowniczej w budynku i kotłowni | 1 363 262 | 1 363 207 | 100,00 |  |
|  |  | Szkoła Podstawowa Żabi Róg – przyszkolna sala gimnastyczna –/2003-05/ | 9 150 | 9 150 | 100,00 |  |
|  |  | Modernizacja i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej | 20 000 | 19 999 | 100,00 |  |
| 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie | 1 395 912 | 1 395 856 | 100,00 |  |
| 851 | 85111 | Dotacja na inwestycje dla SP ZOZ/budowa centralnej sterylizatornii –modernizacja pomieszczeń na pracownię TK | 150 000 | 150 000 | 100,00 |  |
| 851 | RAZEM | Szpitale ogólne | 150 000 | 150 000 | 100,00 |  |
| 852 | 85212 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /sprzęt komputerowy-MOPS/ | 20 000 | 20 000 | 100,00 |  |
| 852 | RAZEM | Pomoc społeczna | 20 000 | 20 000 | 100,00 |  |
| 900 | 90001 | Przebudowa sieci burzowej w ul. 11-go Listopada | 25 000 | 24 193 | 96,77 |  |
|  |  | Ochrona i zagospodarowanie użytku ekologicznego – ścieżka dydaktyczna wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego /lata 2003-04/ | 455 376 | 455 377 | 100,00 |  |
|  | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Chojnik / 2 lampy / | 22 500 | 20 149 | 89,55 |  |
|  |  | Przebudowa linii energetycznej w Morągu ul. Pomorska /działki 114/3, 114/4 | 21 400 | 21 337 | 99,71 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Morągu od ul. Mazowieckiej do SP nr 2 | 20 400 | 20 327 | 99,64 |  |
|  | 90095 | Modernizacja budynku ul. Śląska 26 – rozdział instalacji elektrycznej /liczniki lokatorskie/ | 25 800 | 25 600 | 99,22 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza /lata 2003-05/ | 206 000 | 205 427 | 99,72 |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg – Kolonia Robotnicza /2003-05/ | 9 150 | 9 756 | 106,62 |  |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Warmińskiej 17 /lata 2003-04/ | 1 560 000 | 1 556 418 | 99,77 | 285 197 |
|  |  | Uzbrojenie terenów ul. Moniuszki /nowe działki/ | 100 955 | 97 422 | 96,50 |  |
|  |  | Uzbrojenie terenów Morąg ul. Wróblewskiego | 145 500 | 145 216 | 99,80 |  |
|  |  | Zmiana systemu ogrzewania budynku mieszkalnego Żabi Róg 137 z centralnego ogrzewania –wykonanie kotłowni lokalnej | 38 400 | 38 400 | 100,00 |  |
|  |  | Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych Żabi Róg nr 142 i 143 z centralnego ogrzewania z kotłowni na ogrzewanie elektryczne | 67 400 | 67 400 | 100,00 |  |
| 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 697 881 | 2 687 022 | 99,60 | 285 197 |
| 921 | 92195 | Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV wieku /lata 2003-05/ | 143 000 | 93 000 | 65,03 | 45 000 |
| 921 | RAZEM | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 143 000 | 93 000 | 65,03 | 45 000 |
| OGÓŁEM | 7 076 647 | 6 654 167 | 94,03 | 348 228 |