Załącznik nr 8 do Informacji

Burmistrza Morąga z  wykonania budżetu

##### Gminy Morąg za I półrocze  2007 rok

Wydatki inwestycyjne

Gminy Morąg  za okres 01.01.2007 do 30.06.2007

| l.p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2007r | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania | Zobowiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś | 57 000 | 51 263 | 89,94 |  |
| 2 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak | 20 000 | 0 |  |  |
| 3 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo | 20 000 | 0 |  |  |
| 4 |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcin | 10 000 | 0 |  |  |
| 5 |  |  | Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w stronę Zawrot/ - wyk. dokumentacji technicznej | 13 000 | 0 |  |  |
| 6 |  |  | Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Zbożne- wyk. dok. techn. | 8 000 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w kierunku starego wysypiska/ - wykonanie dokumentacji technicznej | 13 000 | 0 |  |  |
| 8 |  |  | Budowa sieci wodociągowej Wilnowo -Kolonia - wykonanie dokumentacji technicznej | 13 000 | 6 500 | 50,00 |  |
| 9 |  |  | Budowa sieci wodociągowej Złotna -Kolonia | 163 360 | 162 427 | 99,43 |  |
| 10 |  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Jędrychówko - wykonanie dokumentacji technicznej | 50 000 | 0 |  |  |
| 11 |  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno – kolonia | 730 625 | 0 |  |  |
| 12 |  |  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia | 426 127 | 0 |  |  |
| 13 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia przed Bogaczewem | 7 500 | 0 |  |  |
| 14 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wilnowo – Kolonia – wyk. dokumentacji technicznej | 15 000 | 3 660 | 24,40 |  |
|  |  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 546 612 | 223 850 | 14,47 |  |
|  | 010 | RAZEM | Rolnictwo i łowiectwo | 1 546 612 | 223 850 | 14,47 |  |
| l.p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2007r | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania | Zobowiązania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 15 | 600 | 60016 | Modernizacja uli i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap | 5 000 | 0 |  |  |
| 16 |  |  | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap | 5 000 | 0 |  |  |
| 17 |  |  | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap | 5 000 | 0 |  |  |
| 18 |  |  | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap | 5 000 | 0 |  |  |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada z odwodnieniem terenu | 425 448 | 3 217 | 0,76 | 391 555 |
| 20 |  |  | Budowa przepustu pod drogą gminną w Kretowinach | 20 000 | 0 |  |  |
| 21 |  |  | Modernizacja drogi gminnej w Bramce – wykonanie dokumentacji technicznej | 15 000 | 0 |  |  |
| 22 |  |  | Modernizacja drogi gminnej w Kalniku – wykonanie dokumentacji technicznej | 20 000 | 0 |  |  |
| 23 |  |  | Modernizacja drogi gminnej w Królewie – wykonanie dokumentacji technicznej | 15 000 | 0 |  |  |
| 24 |  |  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury | 590 000 | 576 479 | 97,71 |  |
| 25 |  |  | Modernizacja drogi gminnej we wsi Żabi Róg | 200 000 | 0 |  | 5 500 |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 305 448 | 579 696 | 44,41 | 397 055 |
|  | 600 | RAZEM | Transport i łączność | 1 305 448 | 579 696 | 44,41 | 397 055 |
| 26 | 630 | 63095 | Budowa pomostu nad jeziorem Narie we wsi Lusajny | 35 000 | 6 000 | 17,14 | 21 769 |
| 27 |  |  | Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej | 80 000 | 0 |  |  |
| 28 |  |  | Adaptacja byłego zbiornika ppoż. na cele rekreacyjne we wsi Królewo | 25 000 | 0 |  |  |
|  |  | 63095 | Pozostała działalność | 140 000 | 6 000 | 4,29 | 21 769 |
|  | 630 | RAZEM | Turystyka | 140 000 | 6 000 | 4,29 | 21 769 |
| 29 | 700 | 70095 | Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne | 97 952 | 69 418 | 70,87 |  |
| l.p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2007r | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania | Zobowiązania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 |  |  | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni przy ul.Wróblewskiego | 70 000 | 70 000 | 100,00 |  |
|  |  | 70095 | Pozostała działalność | 167 952 | 139 418 | 83,01 |  |
|  | 700 | RAZEM | Gospodarka mieszkaniowa | 167 952 | 139 418 | 83,01 |  |
| 31 | 750 | 75022 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kserokopiarka | 20 000 | 19 999 | 100,00 |  |
|  |  | 75022 | Rady Gmin | 20 000 | 19 999 | 100,00 |  |
| 32 |  | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 450 000 | 0 |  | 47 |
| 33 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy i programy komputer, kserokopiarki, samochód. | 145 000 | 118 696 | 81,86 |  |
|  |  | 75023 | Urzędy Gmin | 595 000 | 118 696 | 19,95 | 47 |
|  | 750 | RAZEM | Administracja publiczna | 615 000 | 138 695 | 22,55 | 47 |
| 34 | 754 | 75412 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż. | 10 000 | 0 |  |  |
|  |  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000 | 0 |  |  |
| 35 |  | 75416 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego | 5 000 | 4 895 | 97,90 |  |
|  |  | 75416 | Straż Miejska | 5 000 | 4 895 | 97,90 |  |
|  | 754 | RAZEM | Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 15 000 | 4 895 | 32,63 |  |
| 36 | 801 | 80101 | Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP nr 3 w Morągu | 4 550 000 | 1 327 426 | 29,17 | 607 236 |
| 37 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki | 11 500 | 7 800 | 67,83 | 3 489 |
| 38 |  |  | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szk. Podst. w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej | 80 000 | 45 | 0,06 |  |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 641 500 | 1 335 271 | 28,77 | 610 725 |
|  | 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie | 4 641 500 | 1335 271 | 28,77 | 610 725 |
| 39 | 852 | 85219 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka | 34 333 | 27 481 | 80,04 |  |
|  |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34 333 | 27 481 | 80,04 |  |
|  | 852 | RAZEM | Pomoc społeczna | 34 333 | 27 481 | 80,04 |  |
| 40 | 851 | 85154 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego | 4 700 | 4 666 | 99,28 |  |
|  |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 700 | 4 666 | 99,28 |  |
|  | 851 | RAZEM | Ochrona zdrowia | 4 700 | 4 666 | 99,28 |  |
| l.p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2007r | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania | Zobowiązania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10A ,12A | 47 000 | 0 |  |  |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 47 000 | 0 |  |  |
| 42 |  | 90013 | Budowa schroniska dla bezdomnych psów | 125 000 | 0 |  |  |
|  |  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 125 000 | 0 |  |  |
| 43 |  | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego / | 26 000 | 0 |  |  |
| 44 |  |  | Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/ | 12 000 | 0 |  |  |
| 45 |  |  | Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś /cztery lampy/ | 25 000 | 0 |  |  |
| 46 |  |  | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/ | 48 000 | 0 |  |  |
| 47 |  |  | Wykonanie oświetlenia we wsi Silin / dwie lampy/ | 10 000 | 9 700 | 97,00 |  |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 121 000 | 9 700 | 8,02 |  |
| 48 |  | 90095 | Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Morąga | 68 400 | 0 |  |  |
|  |  | 90095 | Pozostała działalność | 68 400 | 0 |  |  |
|  | 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 361 400 | 9 700 | 2,68 |  |
| 49 | 921 | 92105 | Urządzenie terenu wokół Ratusza z XIV | 25 000 | 0 |  |  |
|  |  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000 | 0 |  |  |
| 50 |  | 92109 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie | 40 142 | 40 142 | 100,00 |  |
| 51 |  |  | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku | 37 980 | 37 980 | 100,00 |  |
|  |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice , kluby. | 78 122 | 78 122 | 100,00 |  |
|  | 921 | Razem | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 122 | 78 122 | 100,00 |  |
|  |  |  | OGÓŁEM | 8 935 067 | 2 547 794 | 28,51 | 1029 596 |

Załącznik nr 8a do Informacji

Burmistrza Morąga z  wykonania budżetu

Gminy Morąg za I półrocze  2007 rok

Wydatki majątkowe nie będące inwestycjami

Gminy Morąg  za okres 01.01.2007 do 30.06.2007

| l.p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2007r | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 400 | 40001 | Wniesienie wkładu do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu | 600 000 | 300 000 | 50,00 |
|  |  | 40001 | Dostarczanie ciepła | 600 000 | 300 000 | 50,00 |
|  | 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 600 000 | 300 000 | 50,00 |
| 2 | 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu- Program UE ” Wrota Warmii i Mazur” | 90 000 | 88 000 | 97,78 |
|  |  | 75023 | Urzędy Gmin | 90 000 | 88 000 | 97,78 |
|  | 750 |  | Administracja publiczna | 90 000 | 88 000 | 97,78 |
|  |  |  | OGÓŁEM | 690 000 | 388 000 | 56,23 |