Harmonogram rzeczowo-finansowy

| rok * | miesiąc | kwota | zakres robót ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | kwota netto | kwota brutto |  |
| 2012 | maj |  |  |  | Prace remontowe (remont dachu), roboty budowlane i montażowe (montaż instalacji solarnej). |
|  | czerwiec |  |  |  | Prace remontowe (remont łazienek). |
|  | lipiec |  |  |  | Prace remontowe (remont Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego, montaż klimatyzacji). |
|  | sierpień |  |  |  | Roboty budowlane i montażowe (wbudowanie windy). |
|  | maj - sierpień |  |  |  | Prace remontowe (modernizacja instalacji elektrycznej, montaż instalacji odgromowej). |
|  | wrzesień -październik |  |  |  | Remont Oddziału Dla Dzieci i Wypożyczalni Dla Dorosłych |